Задания к практической работе № 3–4

Тема: Моделирование жизненного цикла программного обеспечения в соответствии со стандартом ISO/IEC 12207. Анализ процессов системной инженерии по ISO/IEC 15288

Цель работы: исследовать процессы жизненного цикла программного обеспечения и системной инженерии, научиться моделировать их взаимосвязи, выявлять нарушения выполнения проекта, анализировать последствия изменений и оценивать готовность программной системы к эксплуатации с использованием Python.

Задание 1. Моделирование жизненного цикла программного проекта

Рассмотрите проект разработки информационной системы университета.

Система должна обеспечивать:

- авторизацию пользователей;

- управление данными студентов;

- управление дисциплинами;

- выставление оценок;

- формирование отчётов;

- разграничение прав доступа.

Необходимо самостоятельно разработать Python-программу, моделирующую основные работы жизненного цикла данного проекта.

В программной модели должно быть представлено не менее 8 взаимосвязанных процессов жизненного цикла, включая процессы, связанные с определением требований, проектированием, разработкой, интеграцией, проверкой, валидацией, эксплуатацией и сопровождением.

Для каждого элемента модели необходимо предусмотреть информацию о:

- названии;

- ответственном;

- входных данных;

- результате;

- состоянии выполнения;

- связи с другими процессами.

Программа должна позволять получить общую картину текущего состояния проекта.

Результат: программная модель жизненного цикла выбранной системы.

Задание 2. Проверка правильности выполнения процессов

В реальном проекте процессы могут выполняться с нарушением установленной логики.

Рассмотрите следующие ситуации:

- разработка начата до завершения анализа требований;

- интеграция выполнена до завершения разработки одного из модулей;

- проверка программного продукта отсутствует;

- система передана пользователям до проведения валидации;

- один из обязательных результатов процесса отсутствует.

Разработайте программу, которая автоматически анализирует состояние проекта и обнаруживает такие нарушения.

Студент должен самостоятельно определить не менее пяти правил контроля жизненного цикла.

Для каждого найденного нарушения программа должна:

- определить проблемный процесс;

- указать причину;

- определить уровень серьёзности проблемы;

- сформировать понятное сообщение пользователю.

Результат: автоматизированная проверка корректности выполнения жизненного цикла.

Задание 3. Моделирование зависимостей между процессами

Линейная последовательность процессов не всегда правильно отражает реальный проект. Несколько работ могут выполняться параллельно, а результаты одного процесса могут использоваться сразу в нескольких последующих процессах.

Разработайте на Python модель зависимостей между процессами проекта.

Программа должна определять:

- с каких процессов может начинаться проект;

- какие процессы являются конечными;

- какие процессы зависят друг от друга;

- существуют ли изолированные процессы;

- какие процессы имеют наибольшее количество входящих и исходящих зависимостей;

- существует ли полный маршрут от определения требований до эксплуатации;

Дополнительно: определите, какие процессы являются наиболее значимыми для сохранения целостности маршрута, и обоснуйте свой выбор. Объясните, почему графовая модель жизненного цикла может быть полезнее простой последовательности процессов.

Представьте полученные зависимости в удобной форме.

Дополнительно: объясните, почему графовая модель жизненного цикла может быть полезнее простой последовательности этапов.

Результат: программная модель связей между процессами.

Задание 4. Анализ последствий изменения требования

После завершения части проекта заказчик изменил одно из требований.

Исходное требование:

Итоговая оценка студента определяется результатом экзамена.

Новое требование:

Итоговая оценка должна учитывать экзамен, текущий контроль и рейтинг студента.

К моменту изменения требования уже были выполнены:

- анализ требований;

- проектирование;

- программная реализация;

- модульное тестирование;

- интеграция.

Валидация системы ещё не проводилась.

Разработайте программу, которая определяет, какие элементы проекта могут быть затронуты изменением требования.

Программа должна выявить:

- какие проектные решения требуют пересмотра;

- какие программные компоненты могут потребовать изменения;

- какие виды проверки необходимо выполнить повторно;

- какие последующие процессы могут быть затронуты.

Маршрут влияния изменения студент должен определить программно на основе связей между элементами проекта.

Результат: автоматизированный анализ влияния изменения требования.

Задание 5. Анализ процессов программного и системного уровней

Разделите работы рассматриваемого проекта на три группы:

- процессы, преимущественно относящиеся к программному обеспечению;

- процессы, рассматриваемые на уровне системы;

- процессы, связывающие программный и системный уровни.

Разработайте программу, которая:

- классифицирует процессы;

- выводит отдельно маршрут программной части;

- выводит маршрут системы в целом;

- определяет точки взаимодействия программных и системных процессов;

- показывает, какие системные процессы зависят от результатов разработки программного обеспечения.

Для выбранной классификации кратко обоснуйте, почему каждый процесс отнесён к программному, системному или объединённому уровню.

После выполнения программы ответьте:

Почему успешное завершение программной разработки ещё не гарантирует готовность всей системы к эксплуатации?

Результат: программная модель взаимосвязи процессов программного обеспечения и системной инженерии.

Задание 6. Анализ проблем, выявленных на разных этапах проекта

В информационной системе обнаружены следующие проблемы:

Ситуация

- Во время тестирования обнаружено, что в определённых случаях система предоставляет доступ пользователю при вводе неверного пароля.

Ситуация

- Во время пользовательской проверки выяснилось, что для выставления одной оценки преподавателю необходимо выполнить слишком большое количество действий.

Ситуация

- Во время системного тестирования установлено, что при одновременной работе большого количества пользователей система начинает работать медленно.

Разработайте программу, которая для каждой ситуации определяет:

- на каком этапе обнаружена проблема;

- с какими предыдущими процессами она может быть связана;

- к каким результатам проекта необходимо вернуться;

- какие действия требуется выполнить повторно;

- какие последующие процессы должны быть проверены после исправления.

Студент должен реализовать общий механизм анализа проблем, а не отдельный заранее заданный алгоритм для каждого примера.

Результат: программа анализа последствий выявленных дефектов и несоответствий.

Задание 7. Оценка готовности проекта к эксплуатации

В проекте завершено большинство работ, однако сам процент выполнения не всегда показывает реальную готовность системы.

Например, проект может быть выполнен на 90 %, но незавершённым остаётся критически важный процесс.

Разработайте собственную систему оценки готовности проекта.

При принятии решения необходимо учитывать как минимум:

- завершённость обязательных процессов;

- результаты проверки;

- результаты валидации;

- наличие открытых проблем;

- наличие критических ошибок;

- готовность системы к эксплуатации.

Программа должна выдавать одно из трёх решений:

- готова к эксплуатации;

- условно готова;

- не готова.

Студент должен самостоятельно определить критерии принятия решений и обосновать их.

В итоговом результате программа должна выводить не только решение, но и причины, на основании которых оно было принято.

Результат: программная система оценки готовности проекта.

Задание 8. Комплексный аудит программно-системного проекта

Рассмотрите итоговую ситуацию.

В проекте информационной системы университета:

- требования определены;

- архитектура разработана;

- программные компоненты реализованы;

- модульное тестирование выполнено;

- интеграция выполнена;

- проверка производительности завершилась неудачно;

- пользовательская валидация выполнена;

- подготовка к эксплуатации завершена;

- остаются две открытые ошибки;

- одна из ошибок является критической.

Критическая проблема:

При большом количестве одновременно работающих преподавателей время отклика системы значительно превышает допустимое значение.

Используя разработанные ранее решения, создайте программу для комплексного аудита проекта.

Программа должна:

- определить текущее состояние проекта;

- выявить нарушения жизненного цикла;

- определить процесс, связанный с критической проблемой;

- установить затронутые элементы проекта;

- определить, какие работы должны быть выполнены повторно;

- проверить взаимосвязь программного и системного уровней;

- оценить готовность проекта;

- сформировать итоговое решение о возможности ввода системы в эксплуатацию.

Возможные итоговые решения:

- ввод в эксплуатацию разрешён;

- ввод возможен с ограничениями;

- ввод в эксплуатацию запрещён.

Программа должна автоматически сформировать краткое обоснование принятого решения.

Результат: комплексный программный аудит жизненного цикла проекта.

Требования к отчёту

В отчёте должны быть представлены:

- тема и цель работы;

- краткое описание рассматриваемого проекта;

- постановка выполненных заданий;

- описание разработанных алгоритмов;

- исходный код программы;

- примеры исходных данных;

- результаты выполнения программы;

- анализ полученных результатов;

- вывод.

Критерии оценивания

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Моделирование жизненного цикла программного проекта | 10 |
| Реализация автоматической проверки нарушений жизненного цикла | 15 |
| Моделирование и анализ зависимостей между процессами | 10 |
| Реализация анализа влияния изменения требований | 15 |
| Анализ взаимосвязи программных и системных процессов | 10 |
| Анализ ошибок, несоответствий и повторно выполняемых процессов | 15 |
| Разработка алгоритма оценки готовности проекта к эксплуатации | 10 |
| Выполнение комплексного аудита проекта и обоснование итогового решения | 10 |
| Качество программной реализации: структура, читаемость, корректность, обработка данных | 3 |
| Анализ результатов и вывод | 2 |
| Итого | 100 |