JUSTFRIENDS · LLM, МЕТАФОРЫ, КИТАЙСКАЯ И КАЗАХСКАЯ ПОЭЗИЯ

# Анализатор метафор: что сделано по ТЗ и как это устроено

Программный комплекс выявляет метафоры в китайских и казахских стихах, классифицирует их, подписывает смысл и тональность и сопоставляет образы двух традиций. Этот документ описывает, что реализовано, на чём построено, как работает и что осталось сделать по техническому заданию.

6 октября 2026  ·  Ветка feat/tz-alignment, коммит aa8c5d0  ·  Python: 67 тестов  ·  Frontend: 32 теста

# Итог

Сделано: 13   Частично: 15   Нет: 3   (из 31 пунктов ТЗ)

Подсчёт по 31 пункту ТЗ. «Сделано» — реализовано в коде, покрыто тестами и запускается. «Частично» — инструмент готов, но результат зависит от данных или прогонов, которых ещё нет. «Нет» — требует работы людей: сбора текстов, разметки, публикаций.

## Готово

Конвейер модулей A–E, все поля вывода из ТЗ, стратегии промптов (zero-shot, few-shot, CoT, RAG, словарь), адаптеры OpenAI, Claude, Ollama и локальных моделей, метрики раздела 6, инструменты под гипотезы H1–H3, веб-интерфейс и API.

## Не хватает данных

Нет собранных корпусов и Golden Test Set от трёх экспертов. Поэтому значения F1 и гипотезы пока не проверены. Словари-ограничения и база RAG стартовые и требуют проверки филологами.

# Как работает анализ

Путь одного стихотворения от ввода до результата. Шаги 2–5 — модули A–D из ТЗ; шаг 6 — модуль E.

- Ввод — Текст или файл TXT, PDF, DOCX. API ставит задание в очередь и сразу отвечает 202.

- A. Подготовка — Определение языка, NFC; при подготовке корпуса — нормализация знаков и очистка помет.

- B. Кандидаты — Словарь-ограничение находит растения, животных, явления, абстракции. Для казахского — со всеми аффиксами.

- C–D. LLM — Промпт по стратегии: инструкции MIP, примеры, шаги CoT, найденные фрагменты RAG, кандидаты. Ответ строго по JSON-схеме.

- Проверка — Pydantic-схема, сверка смещений с исходным текстом, вычисление Context_Sentence, слияние кандидатов.

- E. Результат — Сохранение в БД, показ в интерфейсе с пометкой «требует проверки», экспорт в формате ТЗ, разметка экспертами.

## Что возвращает модель

Для каждой фигуры: фрагмент и его смещения, Entity и её тип, тип фигуры, исходная и целевая области, семантическая метка, тональность, уверенность и обоснование. Отдельно — сущности, употреблённые буквально.

## Как защищены результаты

Фрагмент, которого нет в тексте, отбрасывается с предупреждением, а не «угадывается». Язык ответа проверяется. Обоснования не на русском переводятся отдельным коротким запросом. Каждый результат помечен как требующий проверки.

## Воспроизводимость

В поле method записаны стратегия, хеш промпта, фактически применённые T и top-p, версия словаря и документы RAG. Раннер экспериментов дополнительно хранит хеши данных.

# Что сделано

## Формат и таксономия 2.0

- Поля ТЗ: Entity, Type, Context_Sentence, Usage_Type, Source/Target_Domain, Semantic_Label, Evidence_Reasoning, а также тональность.

- 10 типов сущностей, 23 области, 5 типов фигур.

- Старые результаты читаются без миграции.

## Модули B–D

- Словари zh и kk: около 50 записей на язык с традиционными прочтениями.

- Решение literal/metaphorical для каждой сущности.

- CoT по MIP: базовое значение → контекстное → контраст.

## Методы и модели

- Стратегии zero-shot, few-shot, CoT, RAG, lexicon в любых сочетаниях.

- RAG на BM25 по базе MIP/MIPVU и комментариям.

- OpenAI, Claude, Ollama, локальные Transformers с LoRA.

## Метрики и эксперименты

- F1 по сущностям, бинарной классификации, этикетированию.

- Fleiss' и Cohen κ, бутстрэп по произведениям.

- Раннер «метод × модель» со сводкой и флагами целей ТЗ.

## Под гипотезы H1–H3

- H1: генератор IFT-датасета и LoRA-дообучение.

- H2: фертильность токенизаторов, казахский BPE на 50K.

- H3: послойные пробы и MDL.

## Данные, разметка, интерфейс

- Импорт chinese-poetry («Чу Цы») и папок с CSV, очистка zh и kk.

- Label Studio 2.0: сущности, тональность, метки, двухэтапная проверка.

- UI: сущности, тональность, контекст, метод, экспорт ТЗ.

# Стек и технологии

| Слой | Технологии | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Бэкенд | Python 3.11+, FastAPI, Uvicorn, Pydantic v2, pydantic-settings | REST API, фоновые задания, строгая валидация контрактов |
| Хранение | SQLAlchemy 2, SQLite локально, PostgreSQL 16 в Docker | История анализов, библиотека книг |
| Документы | pypdf, python-docx | Извлечение текста из PDF и DOCX |
| LLM-провайдеры | OpenAI SDK (Responses API, Structured Outputs), Anthropic SDK (Messages API, output_config с JSON-схемой), Ollama HTTP API | Анализ методами промптинга и RAG |
| Локальные модели | PyTorch, Transformers, PEFT (LoRA) | Qwen-2.5, LLaMA-3.1, SozKZ: инференс и дообучение |
| Классические модели | XLM-RoBERTa (BIO-тэггер), scikit-learn (TF-IDF, логистическая регрессия, пробы) | Опорные модели, классификаторы атрибутов, пробинг H3 |
| Эмбеддинги | sentence-transformers, multilingual-e5-base | Поиск похожих образов между zh и kk |
| Токенизация | Hugging Face tokenizers (BPE, Metaspace, NFC) | Казахский BPE на 50K, замер фертильности |
| RAG | Собственный BM25 по словам и биграммам иероглифов | Без внешних зависимостей, воспроизводимо |
| Разметка | Label Studio | Экспертная разметка и проверка |
| Фронтенд | React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, React Router, axios, lucide-react | Анализ, сравнение, библиотека, стандарты |
| Качество | pytest, Vitest + Testing Library, Ruff, oxlint | 67 тестов Python, 32 теста UI, линтеры |
| Развёртывание | Docker, docker-compose (web на nginx, api, db) | Общий стенд команды |

# Модули кода

| Файл | Роль |
| --- | --- |
| app/nlp/pipeline.py | Сборка конвейера по настройкам, подстановка Context_Sentence и кандидатов |
| app/nlp/lexicon.py | Модуль B: словарь-ограничение, извлечение и слияние кандидатов |
| app/nlp/prompts.py | Стратегии промпта: zero-shot, few-shot, CoT, RAG, lexicon |
| app/nlp/rag.py | База знаний и BM25-поиск |
| app/nlp/llm.py | Общий поток LLM, разбор ответа, перевод обоснований, адаптеры OpenAI и Ollama |
| app/nlp/claude.py | Адаптер Claude |
| app/nlp/hf_local.py | Локальная генерация Transformers и LoRA-адаптеры |
| app/nlp/contracts.py | Схемы ответа LLM (обычная и CoT), проверка смещений, Context_Sentence |
| app/nlp/evaluation.py | Метрики раздела 6, Fleiss/Cohen κ, бутстрэп, Recall@k |
| app/nlp/experiment.py | Раннер сравнения методов и моделей |
| app/nlp/ift.py, finetune.py | IFT-датасет и LoRA-дообучение (H1) |
| app/nlp/tokenization.py | Фертильность и обучение BPE (H2) |
| app/nlp/probing.py | Послойные пробы и MDL (H3) |
| app/nlp/preprocess.py, importers.py, corpus.py | Нормализация zh и kk, импорт корпусов, схема корпуса, разделение без утечек |
| app/nlp/annotation.py | Экспорт и импорт Label Studio |
| app/nlp/baseline.py, xlmr.py, hybrid.py, comparison.py | Словарный baseline, XLM-R, гибрид, межъязыковой поиск на e5 |
| app/services/export.py | Строки в формате ТЗ для JSON и CSV |

# Методы и модели

| Компонент стратегии | Что добавляет в запрос | ≈ символов |
| --- | --- | --- |
| zero_shot | Только инструкции MIP, справочники и схема ответа | 5 700 |
| lexicon | Кандидаты словаря; модель обязана решить по каждому | +600 |
| cot | Схема с полями basic_meaning, contextual_meaning, contrast перед решением | +1 100 |
| few_shot | Четыре синтетических примера, два zh и два kk, с отрицательными случаями | +2 500 |
| rag | Найденные фрагменты MIP/MIPVU, комментариев и словарных прочтений | +3 400 |

Стратегия по умолчанию: few_shot+cot+rag+lexicon. Задаётся LLM_PROMPT_STRATEGY или флагом --strategy.

| Backend | Модели | Требования | Платно |
| --- | --- | --- | --- |
| openai | Модель из OPENAI_MODEL | OPENAI_API_KEY | Да |
| anthropic | Claude, по умолчанию claude-opus-5-5 | ANTHROPIC_API_KEY или профиль ant auth | Да |
| ollama | Qwen-2.5, LLaMA-3.1 и другие | Запущенная Ollama, OLLAMA_MODEL | Нет |
| hf | Любая causal LM, в том числе SozKZ, с LoRA-адаптером | HF_MODEL, HF_ADAPTER, GPU для 7B | Нет |
| baseline | Словарь фраз и кандидатов | Ничего | Нет |
| xlmr, hybrid | Дообученный XLM-R; гибрид с LLM | Чекпоинт XLMR_MODEL_PATH | Гибрид — да |

Декодирование по ТЗ: T = 0.2, top-p = 0.95. Текущие Claude и reasoning-модели OpenAI эти параметры не принимают. Адаптер тогда повторяет запрос без них и ставит method.sampling_applied = false с предупреждением в результате.

# Данные и ресурсы

| Путь | Содержимое | Статус |
| --- | --- | --- |
| data/lexicons/{zh,kk}.json | Словари-ограничения: термин, варианты, тип, традиционные прочтения, тональность, омонимы | Стартовые, на проверку филологам |
| data/knowledge/*.jsonl | База RAG: MIP, MIPVU, правила проекта, сигналы сравнения zh и kk, Ван И о «Ли Сао», образы жырау | Цитаты сверить с изданиями |
| data/prompts/fewshot.json | Синтетические примеры для few-shot | Не gold, не для оценки |
| data/normalization/zh_variants.json | Вариантные знаки → стандартная полная форма | Расширять по согласованию |
| contracts/*.schema.json | Схемы результата, корпуса, ответа LLM (обычная и CoT), таксономия | Генерируются скриптом |
| annotation/ | Инструкция разметки 2.0, конфиг Label Studio | Готово |
| data/gold/, data/raw/ | Корпуса и Golden Set (в .gitignore) | Пусто, нужен сбор |

# Оценка и гипотезы

| Метрика ТЗ | Поле отчёта | Цель | Измерено |
| --- | --- | --- | --- |
| Извлечение сущностей | entity_extraction | F1 ≥ 90% | Нет данных |
| Literal vs Metaphor | usage_classification | F1 ≥ 82–85% | Нет данных |
| Семантическое этикетирование | semantic_labeling | F1 ≥ 75–78% | Нет данных |
| Согласие аннотаторов | agreement → tz_target | κ ≥ 0.75 | Нет данных |

## H1. Дообучение лучше промптинга

Одна модель с zero-shot, few-shot и полным RAG против той же модели после LoRA на IFT-датасете. Сравнение на одном test, интервалы бутстрэпа.

## H2. Казахский токенизатор

Фертильность SozKZ против Qwen, LLaMA и XLM-R на казахском корпусе и F1 только по kk, с учётом числа параметров.

## H3. Средние слои

Пробы на каждом слое, F1 с GroupKFold по произведениям и сжатие MDL. Гипотеза подтверждается, если пик стабильно в средней трети слоёв.

Раннер experiment сохраняет для каждого запуска предсказания, ошибки провайдера и метрики, а также сводку summary.md с флагами целей ТЗ. Ошибки считаются пустыми предсказаниями, поэтому тест не «сжимается». Готовые запуски не повторяются.

# API и интерфейс

| Запрос | Что делает |
| --- | --- |
| POST /api/v1/analyze | Текст на анализ, ответ 202 с status_url |
| POST /api/v1/analyze/file | TXT, PDF или DOCX на анализ |
| GET /api/v1/analyses/{id} | Статус и результат |
| GET /api/v1/analyses | История с пагинацией |
| GET /api/v1/analyses/{id}/export?format=json¦csv¦tz | Выгрузка; tz и CSV — в полях ТЗ |
| POST /api/v1/compare | Сравнение zh и kk: типы, домены, пары, тональность, метки, употребление |
| POST /api/v1/compare/semantic | Похожие образы между языками на e5 |
| GET¦POST /api/v1/library/books | Библиотека книг |
| /api/v1/standards/… | Справочник стандартов, жизненный цикл, запуск проверок качества |
| GET /api/v1/health | Состояние API и БД |

## Страницы интерфейса

- Анализы: ввод текста или файла, история.

- Разбор анализа: фигуры с сущностью, меткой, тональностью и контекстом; таблица кандидатов; метод; предупреждения; экспорт JSON, CSV и в формате ТЗ.

- Сравнение: частоты zh и kk, пары «источник → мишень», тональность, семантические метки, похожие образы.

- Библиотека и Standards (от коллег).

## Поток данных

Фронтенд на Vite проксирует /api на localhost:8000. API сохраняет задание со статусом queued, фоновая задача прогоняет конвейер и пишет результат. Интерфейс опрашивает статус каждые 3 секунды.

# Команды CLI

Запуск: python -m app.nlp <команда> из корня репозитория.

| Команда | Назначение |
| --- | --- |
| import-chinese-poetry, import-texts | Импорт корпусов |
| validate, clean, split | Проверка, нормализация, разделение по произведениям |
| label-studio-export, label-studio-import | Задачи и разметка Label Studio |
| agreement | Согласие 2+ аннотаторов: Fleiss и Cohen |
| analyze, predict | Анализ файла или корпуса выбранным backend и стратегией |
| evaluate | Метрики, цели ТЗ, --bootstrap |
| experiment | Сравнение методов и моделей по конфигурации |
| build-ift, finetune | IFT-датасет и LoRA |
| fertility, train-tokenizer | Токенизаторы |
| probe | Пробинг по слоям |
| train, train-attributes, compare, recall-at-k, demo | XLM-R, классификатор атрибутов, межъязыковой поиск, демо |

# Настройки (.env)

| Переменная | По умолчанию | Смысл |
| --- | --- | --- |
| NLP_BACKEND | openai | Какой детектор использовать |
| LLM_PROMPT_STRATEGY | few_shot+cot+rag+lexicon | Стратегия промпта |
| LLM_TEMPERATURE, LLM_TOP_P | 0.2, 0.95 | Декодирование по ТЗ |
| RAG_TOP_K | 4 | Сколько найденных документов добавлять |
| OPENAI_API_KEY, OPENAI_MODEL | — | OpenAI |
| ANTHROPIC_API_KEY, ANTHROPIC_MODEL | —, claude-opus-5-5 | Claude |
| OLLAMA_MODEL, OLLAMA_CONTEXT_WINDOW | —, 16384 | Ollama |
| HF_MODEL, HF_ADAPTER | — | Локальная модель и LoRA |
| LEXICON_DIR, KNOWLEDGE_DIR | data/… | Свои словари и база RAG |
| DATABASE_URL | SQLite | PostgreSQL для общего стенда |

# Запуск локально

Из корня репозитория в PowerShell. Бэкенд слушает порт 8000, интерфейс — http://localhost:5173.

1. Окружение и зависимости (один раз)

python -m venv .venv

.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -e ".[dev]"

Для XLM-R, эмбеддингов, пробинга и дообучения

.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install "torch>=2.6,<3" --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu

.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -e ".[dev,nlp,finetune]"

2. Бэкенд (для бесплатной проверки поставьте NLP_BACKEND=baseline в .env)

.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --reload --port 8000

3. Фронтенд, во втором терминале

npm --prefix frontend install

npm --prefix frontend run dev

Проверки

.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q

.\.venv\Scripts\python.exe -m ruff check app scripts tests

npm --prefix frontend test

# Стоимость запросов

Токены тратят только openai, anthropic и hybrid. Один анализ — обычно один запрос; если модель написала обоснование не по-русски, добавляется короткий запрос на перевод.

| Стратегия | ≈ входных токенов | Пример для Claude Opus 5.5 |
| --- | --- | --- |
| zero_shot | ~1,5 тыс. | Дешевле всего |
| cot+lexicon | ~2 тыс. | Хороший режим для повседневной работы |
| few_shot+cot+rag+lexicon | ~3,5–4,5 тыс. | ≈ $0.03–0.06 за короткое стихотворение |

Ответ — примерно 150–300 токенов на каждую найденную фигуру; рассуждения «думающих» моделей тоже оплачиваются. Прогон Golden Set на 500 фрагментов — около $15–30 на одну пару «модель × стратегия». Это оценка, а не замер: подсчёт фактического расхода пока не встроен.

# Сверка с ТЗ по пунктам

## Задачи проекта (п. 2.2)

| Требование | Статус | Что есть | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 Корпуса — Китай: «Чу Цы», классика, современность. Казахстан: эпос, жырау, лирика. | Частично | Импорт chinese-poetry (включая 楚辞) и папок с CSV-метаданными, схема корпуса, очистка, дедупликация, разделение по произведениям. | Собрать и сбалансировать реальные тексты, проверить лицензии. |
| 2.2.2 Методы LLM — Zero/few-shot, CoT, RAG, fine-tuning Qwen-2.5, LLaMA-3.1, SozKZ. | Сделано | Стратегии в prompts.py, RAG в rag.py, LoRA в finetune.py, адаптеры OpenAI, Claude, Ollama и HF. | Провести прогоны на Golden Set. |
| 2.2.3 Токенизация для казахского — BPE на 50K, снижение фрагментации агглютинативных слов. | Сделано | train-tokenizer (BPE, 50K, NFC), fertility — сравнение токенизаторов. | Замерить на собранном казахском корпусе. |
| 2.2.4 Картирование и тональность — Source → Target, сентимент. | Сделано | Домены, тональность, семантические метки; /compare строит пары «источник → мишень», тональность и метки. | Интерпретировать на реальных данных. |
| 2.2.5 Human-in-the-Loop — Двухэтапная слепая валидация, Cohen и Fleiss Kappa. | Сделано | Протокол из 2 этапов для 3 экспертов в инструкции 2.0, Label Studio 2.0, agreement с Fleiss и Cohen. | Провести разметку. |

## Входные данные (п. 3)

| Требование | Статус | Что есть | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Китайский препроцессинг — Нормализация иероглифики, сегментация на стихи, очистка помет. | Сделано | NFC, таблица вариантных знаков, удаление скобочных помет и сносок, --verse-lines. | Расширять таблицу вариантов вместе с филологами. |
| 3.2 Казахский препроцессинг — NFC и токенизация с сохранением аффиксов. | Сделано | NFC, исправление латинских букв-двойников в кириллических словах; словоформы сохраняются целиком. | — |
| 3.3 Словари-ограничения — Растения, животные, природа, абстрактные концепты. | Частично | data/lexicons/{zh,kk}.json: около 50 записей на язык; для казахского учтены аффиксы, чередование к/г, қ/ғ, п/б и омонимы. | Расширить и проверить с филологами. |

## Модули конвейера (п. 4)

| Требование | Статус | Что есть | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Препроцессинг и токенизация — Мультиязычные и казахские модели, фертильность. | Сделано | Очистка, адаптеры моделей, замер фертильности. | Добавить SozKZ после выбора идентификатора. |
| B. Извлечение кандидатов — Сущности с soft lexicon constraints. | Сделано | lexicon.py: кандидаты передаются модели и сохраняются в candidates. | Расширять словари. |
| C. Literal vs Metaphorical — CoT и процедура MIP/MIPVU. | Сделано | CoT-схема (базовое значение → контекстное → контраст), literal_candidates, usage_type. | — |
| D. Этикетирование и картирование — Метки, тональность, source domains. | Сделано | semantic_label, sentiment, домены, межъязыковое сравнение. | — |
| E. Валидация экспертами — Проверка кандидатов филологами. | Частично | Label Studio с подсказками словаря на 2-м этапе, needs_review, согласие экспертов. | Режим «принять / исправить» прямо в веб-интерфейсе. |

## Генерация и формат (п. 4.1)

| Требование | Статус | Что есть | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры декодирования — T = 0.2, top-p = 0.95. | Сделано | LLM_TEMPERATURE и LLM_TOP_P во всех адаптерах; отказ провайдера фиксируется в method. | — |
| Формат вывода — Entity, Type, Context_Sentence, Usage_Type, Source/Target_Domain, Semantic_Label, Evidence_Reasoning. | Сделано | Поля в схеме результата; экспорт format=tz и CSV с колонками ТЗ. | — |

## Гипотезы (п. 5)

| Требование | Статус | Что есть | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| H1. Fine-tuning лучше промптинга — IFT против zero/few-shot. | Частично | build-ift, finetune (LoRA), backend hf, experiment. | Нужны gold и GPU-прогоны. |
| H2. Локальный токенизатор — SozKZ против мультиязычных моделей. | Частично | fertility, train-tokenizer, прогоны только на kk. | Нужны корпус и SozKZ. |
| H3. Средние слои — Пробинг и MDL по слоям. | Частично | probe: линейные пробы с GroupKFold и MDL online code. | Нужны gold-кандидаты. |

## Оценка качества (п. 6)

| Требование | Статус | Что есть | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| Golden Test Set — 300–500 фрагментов, 3 эксперта. | Нет | Есть только 12 синтетических примеров для тестов кода. | Разметить и зафиксировать до экспериментов. |
| Entity Extraction, F1 ≥ 90% — Precision, Recall, F1. | Частично | Метрика entity_extraction и флаг цели в tz_targets. | Значение не измерено. |
| Literal vs Metaphor, F1 ≥ 82–85% — Precision, Recall, F1. | Частично | Метрика usage_classification, бутстрэп-интервалы. | Значение не измерено. |
| Semantic Labeling, F1 ≥ 75–78% — Precision, Recall, F1. | Частично | Метрика semantic_labeling и разбивка по полям. | Значение не измерено. |
| Согласие аннотаторов, κ ≥ 0.75 — Cohen и Fleiss Kappa. | Частично | Fleiss и Cohen для 2+ аннотаторов, флаг цели. | Значение не измерено. |

## Календарный план (п. 7)

| Требование | Статус | Что есть | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Данные — Корпуса, схема MIP/MIPVU, словари. | Частично | Схема 2.0, импорт, стартовые словари. | Собрать корпуса и расширить словари. |
| Этап 2. Базовый конвейер — Промпты, RAG, пилоты на моделях. | Частично | Конвейер, все стратегии и адаптеры, раннер экспериментов. | Провести пилотные прогоны. |
| Этап 3. IFT и дообучение — IFT Dataset, fine-tuning. | Частично | Генератор датасета и LoRA-обучение. | Нужны gold и GPU. |
| Этап 4. Анализ и публикации — Межкультурное сопоставление, Golden Set, error analysis. | Частично | Агрегаты и семантическое сравнение, матрицы ошибок, бутстрэп. | Результаты, статьи, публикация. |

## Ожидаемые результаты (п. 8)

| Требование | Статус | Что есть | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеченный корпус метафор — Сопоставительный zh/kk с доменами. | Нет | Нет. | После Golden Set. |
| Открытый IFT-датасет — Для обучения LLM. | Частично | Генератор и карточка датасета. | Нужны gold-данные. |
| Программный комплекс — Pipeline на Python/Transformers. | Сделано | app/nlp, API, UI, CLI, 67 + 32 теста. | Поддерживать. |
| Научные публикации — ACL / EMNLP / IJCAI / ВАК, Scopus. | Нет | Нет результатов. | После этапа 4. |

# Что осталось

Почти всё оставшееся — работа с данными и людьми. Код для каждого шага уже есть.

## Корпуса (P0 · данные)

- «Чу Цы» и танская поэзия через import-chinese-poetry.

- Казахские эпос, жырау, Абай, современные поэты через import-texts.

- Проверить лицензии, выставить license_verified.

- clean --verse-lines.

## Golden Set (P0 · люди)

- Пилот разметки по инструкции 2.0.

- 300–500 фрагментов, 3 эксперта, слепой первый этап.

- agreement a b c, цель κ ≥ 0.75.

- Расширить словари и базу RAG со ссылками на издания.

## Пилотные прогоны (P1 · этап 2)

- Заполнить experiments/pilot.example.json.

- experiment на test.

- Найти идентификатор SozKZ.

- Разобрать ошибки.

## Гипотезы и публикация (P2 · этапы 3–4)

- build-ift + finetune на GPU → H1.

- fertility, train-tokenizer → H2.

- probe по нескольким моделям → H3.

- Межкультурный отчёт, датасет, веса, статьи.

## Важно знать

- Цитата Ван И в базе RAG и прочтения в словарях стартовые; до публикации их нужно сверить с изданиями.

- Метрики сущностей считаются только по записям gold, где размечены candidates.

- XLM-R оставлен опорной моделью, он не заменяет LLM.

- Ветка feat/tz-alignment ещё не слита в main.

Требования: tz_llm_metaphors_poetry.docx. Описание соответствует коду ветки feat/tz-alignment; качество моделей на реальной поэзии пока не измерялось.